## Slide 1
项目实践展示

## Slide 2: 文档
对文档理解不深入，有些部分是照着模板来的，到最后回顾时才理解
写文档时期没有早一点开始构造，界面部分没有早点启动，造成后期界面压力较大
部分文档对项目指导作用不大

## Slide 3: 界面
人机交互设计部分没有好好考虑，造成后期界面部分重构
两位同学写界面，分工比较合理
尚且有很多不人性化的地方
导航做的不错

## Slide 4: 代码
逻辑和数据层有两位同学负责，一人一半模块将数据和逻辑写好，分工较合理
使用抽象工厂和迭代器模式
可扩展性、可修改性

## Slide 5: 持续集成
艰辛漫长的探索之路
用腾讯云服务器出现不能下载maven插件、clone github项目失败的情况
使用本机，长时间占用600多兆内存（ubuntu系统）
使用vultr的vps——果然还是国外的vps好。。。

## Slide 6: 其他
数据库被黑（还好有备份）
开会：基本一周两三次
没有真正结对编程

## Slide 7: 不足
界面能够提高的地方还有很多
分工对于完成作业来说比较合理但是造成前段和后端工作完全分离，前端的同学对后端不了解，后端的对前端不了解
没有早点开始构造阶段，没有早点开始界面的设计

## Slide 8: 对下一学期的展望
希望这个队伍能够保留下来，尽管队友的交流还没有太多，没有一起聚餐过，但是没有过不愉快，大家都尽心尽力的完成作业，大家对自己的任务都没有过推脱
有了第一点然后才有下面几点：
每个人都学习一些前端和后端的开发
早一点进行界面设计和代码开发